Synthèse de l’état du projet Review Insights+

Date de vérification : 25 juillet 2026

Review Insights+ est pret pour une demonstration technique. Le depot ne se limite pas a un modele NLP : il propose une application, une API, des pipelines data et ML, une gouvernance des artefacts, du monitoring, une stack Docker et une CI complete.

Le projet reste un POC/MVP, pas un service prêt pour la production. Le socle technique est complet et démontré ; les principaux écarts concernent encore la généralisation du modèle de sentiment, la taille du benchmark de référence (40 avis) et le durcissement nécessaire avant une exposition B2C.

Verification realisee

| Controle | Resultat | Lecture |
| --- | --- | --- |
| Tests Python | 113/113 réussis | Suite fonctionnelle et de non-régression complète, sans skip |
| Couverture | 71,15 % | Superieure au gate CI de 70 % |
| Lint Ruff | Aucun ecart | Code propre au regard des regles configurees |
| Docker Compose | Configuration valide | Les 17 services et leurs dépendances sont cohérents |
| Runtime Docker complet | Vérifié | 17 services, 11/11 endpoints critiques et 10/10 smoke checks |
| Etat Git initial | main contrôlé | Corrections de l’audit final prêtes à publier |

La suite complète compte 113 tests réussis, sans échec ni skip, et atteint 71,15 % de couverture. Les contrats frontend couvrent les cinq espaces Streamlit et les parcours API, data, monitoring, sécurité, registry et pipelines.

Ce qui est deja pret

Produit et experience utilisateur

- analyse unitaire d'un avis en anglais ;

- analyse batch CSV et exports enrichis ;

- sentiment global et sentiment par theme ;

- detection multi-label des themes livraison, SAV et produit ;

- score de confiance, evidence, recommandation d'action et drapeau de revue humaine ;

- interface Streamlit, console web statique et landing page de presentation.

Backend et qualite logicielle

- API FastAPI avec schemas Pydantic, healthcheck et metriques ;

- backend ML reel project_models_v1 avec fallback heuristique ;

- verification des artefacts par manifest et checksums SHA-256 ;

- tests unitaires, integration, contrats frontend et pipelines ;

- CI GitHub Actions avec tests, couverture, lint, evaluation, training, bundles et builds Docker.

Data et MLOps

- contrat de donnees et politique de qualite versionnes ;

- zones raw, processed, validated, quarantine, splits et registry ;

- ingestion, deduplication, validation, quarantaine et manifestes ;

- DVC pour le dataset de reference ;

- entrainement reproductible et evaluation independante ;

- MLflow, Model Registry, gates de promotion, champion/candidate et rollback ;

- bundles Hugging Face pour l'API, le frontend et le depot de modeles.

Exploitation

- architecture Docker Compose multi-services ;

- PostgreSQL et MinIO pour MLflow dans la stack complete ;

- monitoring JSON et Prometheus ;

- dashboard Grafana provisionne ;

- request ID, limites de payload, trusted hosts, CORS, API key optionnelle et rate limiting POC.

Niveau de maturite

| Domaine | Niveau actuel | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Demonstration produit | Pret | Parcours clair, plusieurs interfaces et exemples fournis |
| Architecture logicielle | Bon | Separation nette entre API, service, modeles, data et monitoring |
| Tests et CI | Bon | 113 tests, 71,15 % de couverture et pipeline CI complet |
| Gouvernance data/modeles | Bon socle | Contrats, quality gates, manifestes, DVC, MLflow et rollback |
| Qualite des modeles | POC | Themes encourageants, sentiment encore fragile |
| Observabilite | Opérationnel POC | Prometheus, Pushgateway, Alertmanager et quatre dashboards Grafana validés |
| Securite | POC | Mecanismes presents, valeurs locales volontairement permissives |
| Production | Non pret | Donnees, SLO, persistance, secrets et exploitation a renforcer |

Metriques actuelles

Evaluation de reference sur 40 avis :

| Metrique | Valeur | Gate | Marge |
| --- | --- | --- | --- |
| Accuracy sentiment | 0,5750 | 0,5500 | +0,0250 |
| Macro F1 sentiment | 0,5111 | 0,5000 | +0,0111 |
| Exact match themes | 0,6750 | 0,6500 | +0,0250 |
| Macro precision themes | 0,8787 | 0,8500 | +0,0287 |
| Macro recall themes | 0,8972 | 0,8500 | +0,0472 |
| Macro F1 themes | 0,8877 | 0,8500 | +0,0377 |
| Taux de revue humaine | 0,5000 | maximum 0,6000 | 0,1000 sous le maximum |

Les gates POC du benchmark de référence passent, avec des marges sentiment encore faibles. Trois versions sont enregistrées dans MLflow, dont les alias baseline et candidate ; le modèle reste gouvernable sans automatiser une décision métier sans supervision.

Points d'attention

- Qualite sentiment. Le macro F1 ne depasse le gate que de 0,0111 et plusieurs exemples positifs ou negatifs restent mal classes.

- Taille du benchmark. Quarante avis suffisent pour une preuve POC, pas pour mesurer finement la generalisation.

- Revue humaine elevee. Un avis sur deux est signale comme ambigu ; c'est prudent pour une demo, couteux a grande echelle.

- Monitoring non persistant. Les compteurs applicatifs et le rate limiter sont en memoire et ne sont pas naturellement partageables entre replicas.

- Securite par defaut. REQUIRE_API_KEY=false, ALLOWED_ORIGINS=*, TRUSTED_HOSTS=* et les secrets Compose sont des valeurs de developpement.

- Runtime complet vérifié. Les 17 services du profil control démarrent, 11/11 endpoints critiques répondent, 10/10 smoke checks passent et les 13/13 cibles Prometheus sont disponibles.

- Documentation consolidée. Les documents datés du 1er juillet restent des instantanés historiques ; le dossier de validation du 25 juillet constitue la référence courante.

- Interfaces alignées. Le site narratif, l’application web et Streamlit utilisent le même langage visuel sombre et les mêmes métriques de référence.

- Compatibilité des modèles corrigée. Les artefacts actifs sont sérialisés avec scikit-learn 1.6.1, conformément au runtime déclaré, avec parité exacte des prédictions et probabilités.

Prochaines etapes recommandees

Priorite 1 - prochaine iteration modele/data

- Constituer un dataset annote plus large qui passe les gates data, avec au minimum 100 lignes valides et des sentiments explicites par theme.

- Figer un jeu de test independant et versionne ; conserver train, validation et test strictement separes.

- Reentrainer et calibrer les seuils pour augmenter le macro F1 sentiment et reduire le taux de revue humaine.

- Ajouter une analyse d'erreurs par classe, theme et longueur de review.

- Definir des objectifs de qualite plus exigeants avant toute automatisation metier.

Priorite 2 - industrialisation

- Persister les compteurs applicatifs entre réplicas et centraliser les logs ; conserver les dashboards Grafana, alertes et contrôles de dérive.

- Externaliser le rate limiting et la gestion des secrets ; fermer CORS et trusted hosts par environnement.

- Automatiser la promotion/rollback du registry avec approbation et preuves de gates.

- Valider le deploiement Hugging Face de bout en bout avec revisions immuables.

- Definir SLO, sauvegardes, restauration, runbooks et tests de charge.

Trame de presentation conseillee

- Probleme : les avis clients sont nombreux, disperses et difficiles a prioriser.

- Proposition : transformer chaque review en sentiment, themes, confiance et action.

- Demonstration : analyse unitaire, batch et cas ambigu.

- Architecture : API, service metier, modeles, data, monitoring et MLOps.

- Preuves : 113 tests, 71,15 % de couverture, 17 services, trois versions MLflow, jobs Dagster réussis et alertes de dérive actives.

- Transparence : performance sentiment et durcissement B2C encore limitants.

- Roadmap : enrichissement data, calibration, observabilite et durcissement production.